• Conclusão: Julho/2023

Atualizada em: 23/07/2026

1

Município de Arcoverde

DADOS GERAIS

Sistemas de abastecimento

Adutora do Moxotó, Barragem Riacho do Pau e

Poços do Jatobá Pioré

Produção total de água

324

L/s

Calendário médio de abastecimento

% da zona urbana: Abastecimento Diário

81

19% da zona urbana: 3x6 (dias com água x sem água)

Calendário médio pós obras

% - Abastecimento Diário

90

Tarifa

a

com

beneficiadas

Famílias

Social Pernambucana e a Tarifa de Vulneráveis

,3 mil

6

População

82

,0 mil

DADOS DAS OBRAS

Status

Quantidade

Valor (R$)

CONCLUÍDA

5

17

,9 milhões

EM ANDAMENTO

1

milhões

20

TOTAL

6

,9 milhões

37

DETALHAMENTO DAS OBRAS

- Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema

CONCLUÍDA

Adutor do Agreste

• População beneficiada: 574,9 mil

• Municípios beneficiados: Arcoverde, Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, Caruaru, São

Caetano e três distritos de Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova, Barra de Farias e Mandaçaia) e o distrito

de Serra dos Ventos em Belo Jardim.

• Investimento no município: R$ 14,3 milhões (MIDR-OGU-Novo PAC/Governo de Pernambuco)

• Total do Investimento: R$ 124 milhões

• Conclusão: Fevereiro/2024

- Recuperação Estrutural dos RAP 01 e RAP 02 - SAA Arcoverde

CONCLUÍDA

• Municípios beneficiados: Arcoverde

• Investimento no município: R$ 2,0 milhões (SNSA-FGTS/IN 22 e Compesa)

• Total do Investimento: R$ 2,0 milhões

Atualizada em: 23/07/2026

2

CONCLUÍDA

- Recuperação das ETE's COHAB I e COHAB II - Arcorverde

• População beneficiada: 3,7 mil

• Municípios beneficiados: Arcoverde

• Investimento no município: R$ 621,6 mil (Governo do Pernambuco e Compesa)

• Total do Investimento: R$ 621,6 mil

• Conclusão: Maio/2024

CONCLUÍDA

- Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF

• População beneficiada: 1 milhão

• Municípios beneficiados: Arcoverde, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, Pesqueira, Sanharó,

São Bento do Una, São Caetano e Tacaimbó

• Investimento no município: R$ 546,9 mil (Governo de Pernambuco)

• Total do Investimento: R$ 4,9 milhões

• Conclusão: Dezembro/2025

CONCLUÍDA

- Implantação da Subadutora do Loteamento Anchieta Dali em Arcoverde

• População beneficiada: 678

• Municípios beneficiados: Arcoverde

• Investimento no município: R$ 372,9 mil (Compesa e Convênio com Imobiliária)

• Total do Investimento: R$ 372,9 mil

• Conclusão: Dezembro/2024

EM ANDAMENTO

- Melhoria e Ampliação - SAA Arcoverde

• População beneficiada: 70 mil em Arcoverde e 17 mil em Sertânia

• Municípios beneficiados: Arcoverde e Sertânia e Zona Rural de Ibimirim

• Investimento no município: R$ 20 milhões (SNSA-FGTS/IN 22/ Compesa)

• Total do Investimento: R$ 20 milhões

• Previsão de término: Agosto/2026